Городской округ

«Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

# АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04.2025                                                               	        		                № 685

г. Железногорск

О подготовке предприятий, организаций, объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории ЗАТО Железногорск к работе в зимний период 2025-2026 годов

Руководствуясь  Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения бесперебойной работы и надёжного функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства,  подготовки предприятий и организаций, обеспечивающих оказание качественных жилищно-коммунальных услуг населению, подготовки объектов социальной сферы на территории ЗАТО Железногорск к работе в зимних условиях 2025-2026 годов, на основании постановления Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Устава ЗАТО Железногорск и для координации деятельности по подготовке к отопительному периоду,

### ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить мероприятия по подготовке предприятий, организаций и объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории ЗАТО Железногорск к работе в зимний период 2025-2026 годов, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав комиссии по координации деятельности по подготовке предприятий, организаций, объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории ЗАТО Железногорск к работе в зимний период 2025-2026 годов, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2.1. Комиссии ежемесячно, в период подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов, рассматривать ход подготовки предприятий, организаций, объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории ЗАТО Железногорск к работе в зимних условиях 2025-2026 годов.

3. Руководителям муниципальных предприятий, муниципальных учреждений:

3.1. Подготовить и утвердить приказы по подготовке предприятий и учреждений к работе в зимних условиях.

3.2. Обеспечить в полном объеме и в установленные сроки приоритетное финансирование и выполнение утвержденных мероприятий, направленных на достижение бесперебойной и надёжной работы предприятий и учреждений в зимних условиях.

3.3. Обеспечить своевременное выполнение работ по созданию и поддержанию тепловых контуров жилых, общественных и производственных зданий, в том числе строящихся и ремонтируемых объектов.

3.4. Обеспечить  выполнение энергосберегающих мероприятий, планов капитальных и текущих ремонтов электроустановок, тепловых сетей, внутренних систем отопления, систем горячего водоснабжения и отопительно-вентиляционных систем.

3.5. Осуществить приемку каждого здания и сооружения по акту (паспорту) обеспечения готовности к отопительному периоду и в срок до 10.09.2025 представить их в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, расположенных на территории ЗАТО Железногорск:

4.1. Своевременно и в полном объеме выполнить подготовку зданий, сооружений, объектов инженерной инфраструктуры к работе в зимних условиях 2025-2026 годов.

4.2. Обеспечить приоритетное финансирование и выполнение  мероприятий, утвержденных настоящим постановлением.

5. ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (И.П. Михайленко) обеспечить запас топлива (мазут, уголь) согласно нормативам на отопительный сезон 2025-2026 годов и обязательный резерв материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий.

6. Обязать руководителей муниципального предприятия, обществ с ограниченной ответственностью с долей участия муниципального образования в размере 100%, муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск представлять в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск информацию о выполнении утвержденных настоящим постановлением мероприятий в следующие сроки:  30 июня, 31 июля, 31 августа, 20 сентября, 31 октября 2025 года.

7. Рекомендовать средствам массовой информации систематически информировать население ЗАТО  Железногорск о ходе подготовки объектов социально-культурного, жилищно-коммунального, теплоэнергетического хозяйства к зиме.

8. Отделу управления проектами и документационного, организационного обеспечения деятельности Администрации ЗАТО г.Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведения населения через сетевое издание «Город и горожане» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- 9. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Р.И. Вычужанина.

11. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в сетевом издании «Город и горожане» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.gig26.ru).

Исполняющий обязанности

Главы ЗАТО г. Железногорск          				Р.И. Вычужанин

От 09.04.2025 № 685

Приложение № 1

к постановлению  Администрации

ЗАТО г. Железногорск

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке предприятий, организаций и объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории ЗАТО Железногорск к работе

в зимний период 2025-2026 годов

| № | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка жилищного фонда, в том числе: |  | управляющие организации, ТСЖ, ТСН |
| 1.1 | ремонт запорно-регулирующей арматуры | 31.08.2025 |  |
| 1.2. | гидропневматическая промывка внутренних систем отопления | 31.08.2025 |  |
| 1.3. | регулировка внутренних систем отопления по фактическим параметрам наружных тепловых сетей | 31.08.2025 |  |
| 1.4. | обеспечение теплового контура | 31.08.2025 |  |
| 1.5. | оформление акта (паспорта) обеспечения готовности многоквартирных домов к отопительному периоду | 01.09.2025 |  |
| 2 | Подготовка нежилых зданий и сооружений муниципальных предприятий и учреждений, в том числе: гидропневматическая промывка внутренних систем отопления, ремонт инженерных систем , обеспечение теплового контура | 31.08.2025 | МП «ЖКХ» ООО «ПАТП», ООО «Комбинат благоустройства», - МКУ «УИК», МКУ "Управление поселковыми территориями", МКУ «УИЗиЗ», МКУ «Муниципальный архив», МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и режима», МКУ «Молодежный центр», МКУ «Центр общественных связей», МКУ «Муниципальный архив»" |
| 2.1. | оформление акта (паспорта) обеспечения готовности к отопительному периоду | 01.09.2025 |  |
| 3 | Подготовка объектов учреждений образования, культуры и спорта, социальной сферы, в том числе гидропневматическая промывка системы отопления, ремонт инженерных сетей, строительных конструкций, ревизия и ремонт санитарно-технического, электрического, вентиляционного, кухонного оборудования. | 31.08.2025 | МКУ «Управление образования», МКУ «Управление культуры», МКУ «Управление физической культуры и спорта», краевые учреждения образования, социальной сферы |
| 3.1 | оформление акта (паспорта) обеспечения готовности к отопительному периоду | 01.09.2025 |  |
| 4 | Подготовка котельных, в том числе: ООО «КЭСКО» Железногорская ТЭЦ; ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» Пиковая котельная, котельная № 1, бойлерная мкр. Первомайский г. Железногорск, котельные поселков Тартат, Новый Путь, Подгорный, деревни Шивера, котельная баз отдыха «Горный» и «Орбита»; АО «КРАСМАШ» котельная производства ИЗК ФГУП «ГХК» котельный цех производство тепловой энергии | до 20.10.2025 (с готовностью оборудования к началу отопительного сезона до 15.09.2025) | АО «КрасЭКо», ООО «КЭСКО», ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», АО «КРАСМАШ» ФГУП «ГХК» |
| 4.1 | оформление акта (паспорта) обеспечения готовности к отопительному периоду | 01.10.2025 |  |
| 5 | Подготовка наружных тепловых и водопроводных сетей, в том числе: |  |  |
| 5.1. | гидропневматическая опрессовка наружных тепловых сетей города и поселков | 15.05.2025 -08.07.2025 | ООО «КЭСКО», ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» АО «КРАСМАШ» ФГУП «ГХК» ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» МП «ЖКХ» |
| 5.2. | промывка наружных сетей водоотведения | 30.08.2025 |  |
| 5.3. | устранение выявленных повреждений при опрессовке тепловых сетей, текущий и капитальный ремонты тепловых, согласно планов ремонта | 13.09.2025 |  |
| 5.4. | текущий и капитальный ремонты водопроводных сетей, сетей водоотведения согласно планов ремонта | 30.10.2025 |  |
| 6 | Подготовка электрических сетей, в том числе капитальный ремонт сетей согласно графику, профилактические испытания кабельных линий согласно графиков ППР | 15.11.2025 | АО «КрасЭКо» |
| 7 | Подготовка трансформаторных подстанций | 15.11.2025 | АО «КрасЭКо» |
| 8 | Подготовка специализированных машин для механизированной уборки снега | 01.10.2025 | ООО «Комбинат благоустройства» |
| 9 | Создание запасов топлива: |  |  |
| 9.1. | - уголь | 01.10.2025 | ООО «КЭСКО» ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» АО «КРАСМАШ» ФГУП «ГХК» |
| 9.2. | - жидкое топливо | 01.10.2025 |  |
| 10 | Формирование аварийного запаса материально-технических ресурсов | 01.10.2025 | АО «КрасЭКо», ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», МП «ЖКХ», ООО «Комбинат благоустройства», управляющие организации, ТСЖ, ТСН |
| 11 | Заготовка песка для посыпки дорог, тротуаров, внутриквартальных территорий, проездов и переходов | 01.10.2025 | ООО «Комбинат благоустройства», управляющие организации, ТСЖ, ТСН |
| 12 | Консервация ливневой канализации, ремонт щитов для закрытия труб, закрывание входных и выходных оголовков водопропускных труб на автодорогах, заготовка указательных вех | 09.10.2025 | ООО «Комбинат благоустройства» |
| 13 | Восстановление поврежденных кабелей и опор уличного освещения, ревизия светофорных установок | 01.10.2025 | МКУ «УИК» |
| 14 | Подготовка пассажирского автотранспорта к работе в зимних условиях | 01.10.2025 | ООО «ПАТП» |
| 15 | Обследование производственных, складских, бытовых, служебных помещений на предмет соответствия требованиям Правил пожарной безопасности | 16.10.2025 | Руководители муниципальных предприятий и учреждений, ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций, ТСЖ, ТСН |
| 16 | Подготовка оперативных служб к работе в осенне-зимний период, проведение инструктажей и тренировок персонала | 16.10.2025 | Руководители сетевых и ресурсоснабжающих организаций |
| 17 | Восстановление благоустройства, нарушенного ремонтными работами, выполнявшимися на инженерных сетях | 30.07.2025 | ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», МП «ЖКХ», Руководители предприятий и учреждений всех форм собственности |

|  | Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от _______ № ___ |
| --- | --- |

СОСТАВ

комиссии по координации деятельности по подготовке предприятий, организаций, объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории ЗАТО Железногорск к работе в зимний период 2025-2026 годов

| Вычужанин Р.И. | - - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ, председатель комиссии; |  |
| --- | --- | --- |
| Масалов Ю.С. | - заместитель руководителя управления - начальник отдела коммуникаций Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя комиссии; |  |
| Шевченко А.В. | - руководитель МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», заместитель председателя комиссии; |  |
| Лисовец И.Н. | - ведущий специалист-энергетик Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии; |  |
| Члены комиссии: |  |  |
| Дремухин А.А Журавко Е.В. | - - генеральный директор ООО «Комбинат благоустройства»; - - исполняющий обязанности руководителя МКУ«Управление физической культуры и спорта»; |  |
| Журавлев Е.И. | - исполняющий обязанности директора МП «ЖКХ»; |  |
| Карловский А.И. | - генеральный директор ООО «КЭСКО» (по согласованию); |  |
| Михайленко И.П. | - исполнительный директор ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (по согласованию); |  |
| Романовский В.М. | - директор ЖФ АО «КрасЭКо» (по согласованию); |  |
| Рыженков И.В. | - руководитель МКУ «Управление образования»; |  |
| Токарев О.В. | - директор МКУ "Управление имущественным комплексом"; |  |
| Трусов С.Ю. Хмелева Ж.А. | - главный энергетик – начальник управления главного энергетика ФГУП «ГХК» (по согласованию); - руководитель МКУ «Управление культуры». |  |