Приложение

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск			от 16.04.2025  № 721

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

по обустройству мест массового отдыха

населения в зонах рекреации на водоемах

ЗАТО Железногорск  в 2025 году

| п/п |  | Наименование мероприятия |  | Срок исполнения, ответственное предприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Территория пляжа, прилегающая к городскому озеру г. Железногорск, объединенная с западной частью парка им. С.М. Кирова (далее по тексту – «Городской пляж»). 2. Территория пляжа по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, на западе городского озера (далее по тексту – «Пляж в районе мкр. Заозерный»). 3. Зона отдыха у водного объекта в районе линейного Нейтрино-парка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, вдоль южной и восточной частей береговой линии городского озера в границах улиц 60 лет ВЛКСМ – проспект Курчатова (далее по тексту – «Зона отдыха в районе Нейтрино-парка»). 4. Зона отдыха у водного объекта по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, примерно 300 метров по направлению на юго-запад от нежилого здания по ул. Спортивная (далее по тексту – «Зона отдыха на озере пос. Подгорный»). |  |  |  |  |
| 1.1 | Получить в МРУ № 51 ФМБА России санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям, безопасным для здоровья населения. |  | до 30.05.2025 УГХ Администрации ЗАТО г.Железногорск |  |
| 1.2 | Осуществлять производственный контроль в соответствии с программой производственного контроля (контроль качества воды водоема и песка, питьевой воды в питьевых фонтанчиках) |  | с 31.05.2025до 31.08.2025 В части качества песка и воды водного объекта - Подрядчик по муниципальному контакту на содержание территорий общего пользования; В части качества питьевой воды в питьевых фонтанчиках - МКУ «Управление имущественным комплексом» |  |
| 1.3 | Обследовать водолазами дно водного объекта в пределах участка акватории, отведенного для купания, очистить от водных растений, коряг, камней, стекла и пр. (за исключением зоны отдыха в районе Нейтрино-парка, зоны отдыха на озере пос. Подгорный) |  | до 31.05.2025 МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» |  |
| 1.4 | Направить в ГИМС МЧС России заявления – декларации: - территория пляжа, прилегающая к городскому озеру г. Железногорск, объединенная с западной частью парка им. С.М. Кирова; - территория пляжа по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, на западе городского озера |  | до 02.05.2025 УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск; МКУ ««Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск |  |
| 1.5 | Обозначить границы зоны купания в водоеме буйками оранжевого цвета для обеспечения безопасности отдыхающих на воде (за исключением зоны отдыха в районе Нейтрино-парка, зоны отдыха на озере в п. Подгорный) |  | до 31.05.2025 МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» |  |
| 1.6 | Организовать посты спасения на воде с дежурством спасателей (за исключением зоны отдыха в районе Нейтрино-парка, зоны отдыха на озере в п. Подгорный) |  | до 31.05.2025, в последующем с 31.05.2025 до 31.08.2025 МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» |  |
| 1.7 | Выполнить подсыпку и рыхление поверхностного слоя песка |  | до 31.05.2025Подрядчик по муниципальному контракту на содержание территорий общего пользования; ООО «КБУ» по муниципальному контракту от 22.11.2024 № 01193000388240000530001 на содержание территорий общего пользования; ООО «Альтаир» по муниципальному контракту от 25.11.2024 № 01193000389240000540001 на содержание территорий общего пользования (в части территории Нейтрино-парка) |  |
| 1.8 | Производить рыхление поверхностного слоя песка не реже одного раза в неделю |  | с 31.05.2025до 31.08.2025 Подрядчик по муниципальному контракту на содержание территорий общего пользования; ООО «КБУ» по муниципальному контракту от 22.11.2024 № 01193000388240000530001 на содержание территорий общего пользования (в части отдельных территорий пос. Подгорный); |  |
| 1.9 | Очищать зону рекреации и прилегающую зеленую зону от твердых коммунальных отходов, сухостоя |  | с 31.05.2025 до 31.08.2025 Подрядчик по муниципальному контракту на содержание территорий общего пользования; ООО «КБУ» по муниципальному контракту от 22.11.2024 № 01193000388240000530001 на содержание территорий общего пользования (в части отдельных территорий пос. Подгорный); ООО «Альтаир» по муниципальному контракту от 25.11.2024 № 01193000389240000540001 на содержание территорий общего пользования (в части территории Нейтрино-парка); ООО «КБУ» по муниципальному контракту от 25.11.2024 № 01193000389240000520001 на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству городских лесов, лесов особо охраняемых территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск ( |  |
| 1.10 | Ремонт и текущее содержание малых архитектурных форм |  | с 31.05.2025 до 31.08.2025 Подрядчик по муниципальному контракту на содержание территорий общего пользования; ООО «КБУ» по муниципальному контракту от 22.11.2024 № 01193000388240000530001 на содержание территорий общего пользования (в части отдельных территорий пос. Подгорный); ООО «Альтаир» по муниципальному контракту от 25.11.2024 № 01193000389240000540001 на содержание территорий общего пользования (в части территории Нейтрино-парка) |  |
| 1.11 | Установить вкладыши в урны, вывоз ТКО осуществлять ежедневно |  | с 31.05.2025 до 31.08.2025 Подрядчик по муниципальному контракту на содержание территорий общего пользования; ООО «КБУ» по муниципальному контракту от 22.11.2024 № 01193000388240000530001 на содержание территорий общего пользования (в части отдельных территорий пос. Подгорный); ООО «Альтаир» по муниципальному контракту от 25.11.2024 № 01193000389240000540001 на содержание территорий общего пользования (в части территории Нейтрино-парка) (в части территории Нейтрино-парка) |  |
| 1.12 | Установить контейнеры для сбора и временного хранения твердых коммунальных отходов, вывоз ТКО осуществлять ежедневно |  | с 31.05.2025 до 31.08.2025 Подрядчик по муниципальному контракту на содержание территорий общего пользования; ООО «КБУ» по муниципальному контракту от 22.11.2024 № 01193000388240000530001 на содержание территорий общего пользования (в части отдельных территорий пос. Подгорный); |  |
| 1.13 | Оборудовать стенды с материалами по предупреждению несчастных случаев, данными о температуре воды и воздуха, сроками купального сезона и часами работы (за исключением зоны отдыха в районе Нейтрино-парка, зоны отдыха на озере в пос. Подгорный) |  | до 31.05.2025 МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» |  |
| 1.14 | Обеспечить водоснабжение городского пляжа, пляжа в районе мкр. Заозерный, соответствующее санитарно-гигиеническим требованиям |  | с 31.05.2025 до 31.08.2025 МКУ «УИК» |  |
| 1.15 | Обеспечить содержание общественных туалетов на городском пляже |  | с 31.05.2025 до 31.08.2025 МКУ «УИК» |  |
| 1.16 | Обеспечить содержание общественных биотуалетов на пляже в районе мкр. Заозерный |  | с 31.05.2025 до 31.08.2025 Подрядчик в соответствии с муниципальным контрактом на содержание территорий общего пользования. |  |
| 1.17 | Установить предупредительные знаки о запрещении купания в водоеме зоны отдыха в районе Нейтрино-парка , зоны отдыха на озере в пос. Подгорный |  | до 31.05.2025 МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» |  |
| 1.18 | Обеспечить бесперебойную работу летнего пляжного душа на городском пляже |  | с 31.05.2025до 31.08.2025 МКУ «УИК» |  |
| 1.19 | Установить режим работы городских пляжей: с 11 до 20 часов ежедневно |  | с 31.05.2025до 31.08.2025 УГХ Администрация ЗАТО г. Железногорск |  |
| 1.20 | Установить период работы городских пляжей: |  | с 31.05.2025до 31.08.2025 УГХ Администрация ЗАТО г. Железногорск |  |